ROADMAP DE TEST — FORGE ERP TAFDIL

Version analysée : v5 (Electron + SQLite local + Supabase cloud) Contexte : Microusine métallurgique, Douala, Cameroun — devise FCFA

PHASE 0 — PREPARATION (Jour 1)

0.1 Environnement de test

| Action | Détail |
| --- | --- |
| Installer v5 sur machine de test | release/FORGE-by-TAFDILv5/win-unpacked/ |
| Créer 4 comptes test | directeur / admin / operateur / viewer |
| Préparer jeu de données | 5 clients, 10 produits, 3 employés fictifs |
| Connexion Supabase active | Vérifier que la sync cloud fonctionne |
| Connexion coupée (mode offline) | Via désactivation WiFi ou pare-feu |

0.2 Grille de notation

Pour chaque test : PASS / FAIL / PARTIAL + description du bug

PHASE 1 — FONDATIONS (Jours 1-2)

1.1 Authentification & Rôles

| ID | Scénario | Rôle | Attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Login avec identifiants valides | tous | Accès dashboard |
| AUTH-02 | Login avec mauvais mot de passe | tous | Message d'erreur clair |
| AUTH-03 | Accès module Finance | operateur | Accès refusé ou lecture seule |
| AUTH-04 | Accès module RH → bulletins paie | viewer | Lecture seule uniquement |
| AUTH-05 | Modification d'un profil utilisateur | admin | Sauvegarde réussie |
| AUTH-06 | Désactivation d'un compte (actif=false) | directeur | Compte bloqué au prochain login |

1.2 Base de données locale (SQLite)

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| DB-01 | Premier lancement — migrations auto | Tables créées sans erreur |
| DB-02 | Relance app — migrations idempotentes | Pas de re-création des tables |
| DB-03 | Chemin du fichier forge.db | %APPDATA%\forge.db accessible |
| DB-04 | WAL mode actif | PRAGMA journal_mode retourne wal |

1.3 Synchronisation Offline/Cloud

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| SYNC-01 | Créer commande offline → reconnexion | Données poussées vers Supabase |
| SYNC-02 | sync_status passe pending → synced | Colonne mise à jour après sync |
| SYNC-03 | Conflit : même enregistrement modifié local + cloud | last-write-wins sur updated_at |
| SYNC-04 | File offline (forge_sync_queue localStorage) | Opérations rejouées à la reconnexion |
| SYNC-05 | localStorage plein (purge auto) | App ne crashe pas, purge les plus anciens |

PHASE 2 — MODULES FONCTIONNELS (Jours 3-7)

2.1 Gestion des Clients (CRM)

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| CLI-01 | Créer client entreprise avec tous les champs | Sauvegarde + sync_status=pending |
| CLI-02 | Modifier statut → bloque | Alerte visible, blocage sur nouvelles commandes |
| CLI-03 | Score fiabilité (score_fiabilite 0-100) | Calcul cohérent, visible sur fiche client |
| CLI-04 | Encours crédit (encours_credit_xaf) | Mis à jour quand crédit ouvert |
| CLI-05 | Recherche client par nom/téléphone | Résultats pertinents |
| CLI-06 | Client sans email ni téléphone | Sauvegarde autorisée (champs optionnels) |

2.2 Gestion des Produits & Stocks

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| STK-01 | Créer produit avec référence unique (ref) | Doublon refusé |
| STK-02 | Stock tombe sous stock_min | Statut passe alerte |
| STK-03 | Stock tombe sous stock_critique | Statut passe critique |
| STK-04 | Stock = 0 | Statut passe rupture |
| STK-05 | Mouvement entree : stock augmente | stock_actuel + quantité |
| STK-06 | Mouvement sortie : stock diminue | stock_actuel - quantité, pas négatif |
| STK-07 | Bon de sortie soumis → validé → exécuté | Workflow soumis→valide→execute |
| STK-08 | Bon de sortie refusé | Statut refuse, stock non modifié |
| STK-09 | Bon de sortie : quantite_servie < quantite_demandee | Livraison partielle acceptée |

2.3 Processus Commercial — Devis

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| DEV-01 | Créer devis brouillon | Numéro auto-généré unique |
| DEV-02 | Calcul TVA + total TTC | Formule correcte (HT + TVA = TTC) |
| DEV-03 | Devis envoye → accepte | Transition valide |
| DEV-04 | Devis accepte → transformé en commande | Lien devis_id dans commande |
| DEV-05 | Devis expiré (après date_validite) | Statut auto expire |
| DEV-06 | Devis refuse → tentative de transformation | Bloqué, message d'erreur |
| DEV-07 | Acompte (acompte_pct) calculé sur TTC | Montant correct en FCFA |

2.4 Processus Commercial — Commandes

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| CMD-01 | Créer commande sans devis | Autorisé, champs manuels |
| CMD-02 | Workflow : confirmed→in_production→pret→delivered | Transitions dans l'ordre |
| CMD-03 | Transition delivered → cancelled | Bloqué (livrée = finale) |
| CMD-04 | Historique des changements de statut | Table historique_commandes alimentée |
| CMD-05 | Acompte reçu (acompte_recu_xaf) saisi | Déduit du solde restant sur facture |
| CMD-06 | Date livraison prévue dépassée | Alerte ou flag visible |

2.5 Finance — Facturation

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| FAC-01 | Générer facture depuis commande | Données client + lignes reprises |
| FAC-02 | Workflow facture : brouillon→valide→envoye→paye | Transitions correctes |
| FAC-03 | Facture annule → aucun paiement possible | Bloqué |
| FAC-04 | montant_paye_xaf mis à jour | Solde restant = TTC - payé |
| FAC-05 | Écriture comptable SYSCOHADA générée | Compte SYSCOHADA correct (ex: 411, 707) |
| FAC-06 | Facture sans commande liée (facture directe) | Autorisé |

2.6 Finance — Crédits Clients

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| CRD-01 | Ouvrir crédit lié à commande | encours_credit_xaf du client augmente |
| CRD-02 | Remboursement partiel | solde_restant_xaf diminue |
| CRD-03 | Remboursement total | Statut passe rembourse |
| CRD-04 | Crédit échu (date dépassée) | Statut passe echu, alerte visible |
| CRD-05 | Client bloqué avec crédit en cours | Nouvelle commande bloquée ou warning |

2.7 Finance — Comptabilité & Fiscal

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| CPT-01 | Écriture comptable débit = crédit | Balance vérifiée |
| CPT-02 | Déclaration fiscale a_declarer→soumis→valide | Workflow complet |
| CPT-03 | Déclaration échue non soumise | Alerte deadline |
| CPT-04 | Référence document liée (facture/commande) | Lien traçable |

2.8 .Ressources Humaines

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| RH-01 | Créer employé CDI avec CNPS | Tous les champs sauvegardés |
| RH-02 | Pointer présence (arrivée + départ) | heures calculé automatiquement |
| RH-03 | Statut absent / conge / maladie | Impact sur bulletin de paie |
| RH-04 | Générer bulletin de paie mensuel | Net = base + primes - déductions - CNPS |
| RH-05 | Bulletin valide→vire | Statut mis à jour, non modifiable |
| RH-06 | Apprenant niveau 1 → validation → niveau 2 | Table validations_niveau alimentée |
| RH-07 | Apprenant diplome→recrute | Lien vers employé créé |

2.9 Production

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| PRD-01 | Créer job de production lié à commande | Numéro auto, commande_id lié |
| PRD-02 | Assigner machine + technicien | Champs machine_id / technicien_id |
| PRD-03 | Avancement 0% → 50% → 100% | avancement_pct mis à jour |
| PRD-04 | Job pret → commande passe pret | Synchronisation des statuts |
| PRD-05 | Machine en panne → assignation bloquée | Warning ou blocage |
| PRD-06 | date_fin_reelle vs date_fin_prevue | Retard détecté et affiché |

2.10 Projets

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| PRJ-01 | Créer projet avec budget et deadline | Sauvegarde complète |
| PRJ-02 | Ajouter tâches avec priorités | Tri par priorite (critique→basse) |
| PRJ-03 | Tâche todo→en_cours→done | Avancement projet mis à jour |
| PRJ-04 | depense_xaf > budget_xaf | Alerte dépassement budget |
| PRJ-05 | Projet suspendu | Tâches bloquées |

2.11 Logistique — Livraisons

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| LIV-01 | Créer livraison liée à commande | Numéro auto, données client reprises |
| LIV-02 | confirmed→pret→delivered | Transitions correctes |
| LIV-03 | date_livraison_reelle saisie | Commande passe delivered |
| LIV-04 | Livraison annulée | cancelled, commande non fermée auto |

2.12 Sécurité Industrielle

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Signaler incident avec zone et type | Numéro unique, statut ouvert |
| SEC-02 | Workflow: ouvert→traite→corrige→resolu | Transitions valides |
| SEC-03 | Actions correctives saisies | Champ actions_correctices enregistré |
| SEC-04 | EPI : vérification conformité | conformes ≤ total toujours |

2.13 IoT

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| IOT-01 | Capteur avec seuil d'alerte défini | Valeur > seuil → est_alerte=true |
| IOT-02 | Capteur hors_ligne | Alerte dashboard |
| IOT-03 | Batterie < 20% | Warning affiché |
| IOT-04 | Mesures horodatées correctement | timestamp = heure réelle |

2.14 FORGE AI

| ID | Scénario | Attendu |
| --- | --- | --- |
| AI-01 | Question sur le stock | Réponse en français, données réelles |
| AI-02 | Question sur une commande en retard | Réponse pertinente et actionnable |
| AI-03 | Historique de conversation conservé | Contexte maintenu sur 5+ échanges |
| AI-04 | Sans connexion internet | Message d'erreur clair (pas de crash) |

PHASE 3 — TESTS DE PROCESSUS END-TO-END (Jours 8-10)

Ces tests valident les chaînes métier complètes de TAFDIL.

E2E-01 : Cycle Commercial Complet

Nouveau client → Devis → Acceptation → Commande →

Production (job assigné) → Livraison → Facture → Paiement

Vérifier : Chaque étape alimente la suivante, totaux cohérents en FCFA, historique tracé.

E2E-02 : Gestion de Crise Stock

Produit en rupture (stock=0) → Alerte générée →

Bon d'entrée créé → Stock reconstitué → Statut repassé "normal"

Vérifier : Alertes visibles, mouvements enregistrés, production non bloquée.

E2E-03 : Cycle RH Mensuel

Pointage quotidien employé → Calcul heures →

Génération bulletin → Validation directeur → Virement

Vérifier : Formule de paie correcte, CNPS calculé, déclaration fiscale générée.

E2E-04 : Crédit Client à Risque

Commande client → Paiement partiel → Crédit ouvert →

Échéance dépassée → Statut "échu" → Blocage nouvelles commandes

Vérifier : Score fiabilité baisse, encours mis à jour, alerte direction.

E2E-05 : Incident Sécurité en Production

Incident signalé → Zone identifiée → Machine arrêtée (panne) →

Job de production suspendu → Incident résolu → Machine réactivée

Vérifier : Traçabilité complète, impact sur planning production visible.

PHASE 4 — TESTS NON-FONCTIONNELS (Jours 11-12)

4.1 Performance

| Test | Seuil acceptable |
| --- | --- |
| Chargement liste 500 commandes | < 2 secondes |
| Recherche client en temps réel | < 500ms |
| Génération bulletin de paie x20 | < 5 secondes |
| Sync 200 enregistrements pending | < 10 secondes |

4.2 Robustesse Offline

| Test | Attendu |
| --- | --- |
| 48h sans connexion, 50 opérations | Toutes en queue, aucune perte |
| Reconnexion après 48h | Flush complet de la queue |
| App fermée pendant sync | Queue persistée, reprise au démarrage |

4.3 Intégrité des Données

| Test | Attendu |
| --- | --- |
| Supprimer client avec commandes actives | Bloqué (contrainte FK) |
| Supprimer produit en production | Bloqué |
| Montant négatif dans bon de sortie | Refusé (validation Zod) |
| UUID malformé en paramètre IPC | Erreur gérée, pas de crash |

4.4 Multi-utilisateurs (si réseau)

| Test | Attendu |
| --- | --- |
| 2 postes modifient même commande | Conflit détecté, last-write-wins appliqué |
| Opérateur + Admin simultanés | Pas de data corruption |

PHASE 5 — RECETTE & PRIORISATION (Jours 13-14)

5.1 Classification des bugs trouvés

| Priorité | Définition | Délai de correction |
| --- | --- | --- |
| P0 — Bloquant | Perte de données, crash, calcul financier faux | Immédiat |
| P1 — Critique | Workflow cassé, sync silencieuse | < 3 jours |
| P2 — Majeur | UX dégradée, champ manquant | < 1 semaine |
| P3 — Mineur | Cosmétique, amélioration | Backlog |

5.2 Points de vigilance identifiés sur le code

| Zone | Risque détecté | Référence |
| --- | --- | --- |
| Migration 002_align_schema | DROP TABLE IF EXISTS en production = perte de données | db-handler.ts:93 |
| IPC db:query | Retourne .get() au lieu de .all() — requêtes multi-lignes perdues | db-handler.ts:155 |
| Sync conflits | JSON.stringify pour comparer les objets — ordre des clés peut varier | sync.ts:195 |
| Queue offline | Purge des 50% les plus anciens si localStorage plein — perte silencieuse | sync.ts:63 |
| Schéma SQLite vs Supabase | Migration 001 et 002 ont des noms de colonnes différents (reference vs ref) | db-handler.ts:43 |

LIVRABLES ATTENDUS

A la fin des 14 jours :

- Rapport de test — tous les cas avec statut PASS/FAIL

- Log des bugs — classés P0→P3 avec captures d'écran

- Matrice de couverture — modules vs processus TAFDIL

- Liste d'améliorations — fonctionnalités manquantes identifiées

- Recommandations techniques — sur les 5 risques détectés ci-dessus

Les points P0 à corriger en priorité avant tout déploiement en production sont la migration destructive (DROP TABLE en migration 002) et le bug db:query qui retourne une seule ligne au lieu de toutes les lignes. Veux-tu qu'on attaque la correction de ces points maintenant ?